|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Sprint Backlog** | | | | | | |  |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | | **SisGHE** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  | Tasks list | | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  | Associate with | | Name | | State | Remaining time | | Responsible | | Description | Notes | | | | | | | Creator | | | |  |
|  | Recurrent task | | Realizar medições | | Done | 0.0 | | Marcos Pereira | | Realizar medições relativas à sprint |  | | | | | | | Pedro Potiguara | | | |  |
|  | Recurrent task | | Realizar Planning Poker | | Done | 0.0 | | Marcos Pereira | | Atribuir pontuação às user stories |  | | | | | | | Pedro Potiguara | | | |  |
|  | Recurrent task | | Analisar Custo da Sprint | | Done | 0.0 | | Pedro Potiguara | | Calcular valores de custo da sprint |  | | | | | | | Pedro Potiguara | | | |  |
|  | Recurrent task | | Realizar Planejamento das Sprints | | Done | 0.0 | | Marcos Pereira | | Planejar as sprints |  | | | | | | | Pedro Potiguara | | | |  |
|  | Recurrent task | | Montar restrospectiva da Sprint | | Done | 0.0 | | Pedro Potiguara | | elaborar documento de retrospectiva |  | | | | | | | Pedro Potiguara | | | |  |
|  | Us1 | | Filtrar Disciplinas | | Done | 0.0 | | David Carlos | | Implementar método dentro do controlador para obter apenas as disciplinas que podem ser cursadas, ou seja, nao mostrar as que já fez e nem as que não foi feito o pré requisito ainda |  | | | | | | | Carlos Filipe | | | |  |
|  | Us2 | | Separar em arquivos diferentes os dados do aluno e disciplinas cursadas | | Done | 0.0 | | Mateus Mendonça | | Separar em arquivos diferentes os dados do aluno e disciplinas cursadas |  | | | | | | | Carlos Filipe | | | |  |
|  | Us2 | | Validar disciplinas | | Done | 0.0 | | David Carlos | | Não ter como cadastrar disciplinas que não tem pré requisito, ou seja, na hora de cadastrar no aluno, não pode |  | | | | | | | Carlos Filipe | | | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | Scrum report generated with iceScrum | | | | | Thursday 14 February 2013 | | | | | | | | Page 1 / | | | | 6 | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | | | **SisGHE** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  | Tasks list | | | |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  | Associate with | | Name | | State | Remaining time | | Responsible | | Description | Notes | | | | | | | Creator | | | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | | incluir disciplinas no qual o pré requisito não foi incluído ainda. |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  | US 4 - Salvar grade horária | | Criar o controlador de Grade \_1 | | Done | 0.0 | | Beatriz Rezener | | Criar classe de acesso ao DAO da Grade |  | | | | | | | Pedro Potiguara | | | |  |
|  | US 4 - Salvar grade horária | | Implementar Classe Matricula | | Done | 0.0 | | Beatriz Rezener | | Classe matricula consiste em salvar a disciplina e a turma escolhida pelo aluno |  | | | | | | | Carlos Filipe | | | |  |
|  | US 4 - Salvar grade horária | | Criar o DAO da Grade | | Done | 0.0 | | Beatriz Rezener | | Criar a classe que irá fazer a persistência da classe Grade |  | | | | | | | Carlos Filipe | | | |  |
|  | US 4 - Salvar grade horária | | Criar classe Grade | | Done | 0.0 | | Beatriz Rezener | | Criar uma classe Grade que irá conter vários objetos da classe Matricula. O objeto matricula consiste em definir qual a disciplina e a turma escolhida pelo aluno. Sendo assim a grade teriam varias matriculas (vários horarios de disciplinas e turmas) |  | | | | | | | Carlos Filipe | | | |  |
|  | US 5 - Alterar grade horária | | Implementar Logica de alterar Grade | | Done | 0.0 | | Beatriz Rezener | | Implementar a recuperação dos dados e abrir a interface de salvar com os dados preenchidos. |  | | | | | | | Carlos Filipe | | | |  |
|  | US 6 - Excluir grade horária | | Implementar Deleção do arquivo | | Done | 0.0 | | Beatriz Rezener | | Implementar métodos de exclusão tanto na DAO quanto na Controladora da Grade |  | | | | | | | Carlos Filipe | | | |  |
|  | US 7 - Visualizar grade salva | | Criar Interface de vizualizar | | Done | 0.0 | | larissa gomes | | Criar tela de vizualização da grade horaria que deve conter um botao de editar. Ao clicar nesse botao, é permitido montar a grade novamente. |  | | | | | | | Carlos Filipe | | | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | Scrum report generated with iceScrum | | | | | Thursday 14 February 2013 | | | | | | | | Page 2 / | | | | 6 | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | | | **SisGHE** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  | Tasks list | | | |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  | Associate with | | Name | | State | Remaining time | | Responsible | | Description | Notes | | | | | | | Creator | | | |  |
|  | US 7 - Visualizar grade salva | | Criar interface de Edição da Grade | | Done | 0.0 | | larissa gomes | | Criar interface de edição da grade. Deve conter uma tabela para a representação da grade. Deve conter tambem uma lista de disciplinas, outra lista que contem os horários das disciplinas, além de um botao para adicionar a disciplina selecionada a grade |  | | | | | | | Carlos Filipe | | | |  |
|  | US 8 - Salvar em PDF em um local específico | | Criar PDF DAO\_1 | | Done | 0.0 | | Felipe Assis | | Criar classe que persiste os dados em formato PDF |  | | | | | | | Pedro Potiguara | | | |  |
|  | US 8 - Salvar em PDF em um local específico | | Implementar geração do PDF com Lista de Disciplinas | | Done | 0.0 | | Felipe Assis | |  |  | | | | | | | Felipe Assis | | | |  |
|  | US 8 - Salvar em PDF em um local específico | | Implementar Geração de PDF com dados do Aluno | | Done | 0.0 | | Felipe Assis | | Inserir dados do aluno no PDF |  | | | | | | | Carlos Filipe | | | |  |
|  | US 8 - Salvar em PDF em um local específico | | Criar PDF Controler\_1 | | Done | 0.0 | | Felipe Assis | | Classe que controlará o acesso ao PDF DAO |  | | | | | | | Carlos Filipe | | | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | Scrum report generated with iceScrum | | | | | Thursday 14 February 2013 | | | | | | | | Page 3 / | | | | 6 | |  |  |
|  |  |  | |  | | |  | | | | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | | |  | | | | |  | | **SisGHE** | | | | | | |  | |
|  |  |  | |  | | |  | | | | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | | |  | | | | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  | | **Sprint burndown chart (in hours)** | | | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  |  | | |  | | |  | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | | |  | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | | |  | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
|  |  |  | |  | | |  | | | | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  | Scrum report generated with iceScrum | | | | | Thursday 14 February 2013 | | | | | | | | Page 4 / | | | | 6 | |  | |
|  |  |  | |  | | |  | | | | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | | |  | | | | |  | | **SisGHE** | | | | | | |  | |
|  |  |  | |  | | |  | | | | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | | |  | | | | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  | | **Sprint burnup chart (tasks)** | | | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | | |  | | | | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | | |  | | | | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
|  |  |  | |  | | |  | | | | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  | Scrum report generated with iceScrum | | | | | Thursday 14 February 2013 | | | | | | | | Page 5 / | | | | 6 | |  | |
|  |  |  | |  | | |  | | | | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | | |  | | | | |  | | **SisGHE** | | | | | | |  | |
|  |  |  | |  | | |  | | | | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | | |  | | | | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  | | **Planning Poker** | | | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  | C:\Users\POTIGU~1\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.362\Planning poker.PNG | |  | | |  | | | | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | | |  | | | | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | | |  | | | | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  | Scrum report generated with iceScrum | | | | | Thursday 14 February 2013 | | | | | | | | Page 6 / | | | | 6 | |  | |